FireGuard 项目工作日报

报告周期：2026年7月6日 — 7月14日

| 报告人 | 张佳炅 | 职 责 | 建图导航与人脸识别 |
| --- | --- | --- | --- |

▎工作概览

| 核心职责 | SLAM建图、自动导航与多点巡逻、人脸识别（登录注册+1:N对比） |
| --- | --- |

▎每日工作明细

| 日期 | 今日工作内容 | 完成情况 | 遇到的问题 | 明日计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 | 完成虚拟机下载和环境配置，通过热点实现电脑连接小车屏幕，配置小车环境使其可通过APP控制移动。 | 完成 | — | 传感器学习与建图 |
| 7月7日 | 学习传感器信息与控制，对六层走廊进行完整建图。 | 完成 | — | 自动避障与导航 |
| 7月8日 | 配置完成小车自动避障、自动跟随、雷达警卫、目标追踪功能，在走廊地图上实现两点间自动导航。 | 完成 | — | 固定路径巡逻 |
| 7月9日 | 实现小车规划固定路径巡逻。 | 完成 | — | 中期答辩准备 |
| 7月10日 | 准备中期答辩文档资料。 | 完成 | — | 中期答辩 |
| 7月11日 | 参加中期答辩。 | 完成 | — | 多点路线与人脸识别 |
| 7月12日 | 修改小车容器配置，继续尝试实现多点间路线行走；开发人脸识别登录注册功能。 | 完成 | — | 多点巡逻与人脸对比 |
| 7月13日 | 实现小车多点规划巡逻（可选巡逻路线），开发小车后端导航相关接口及测试，添加1:N人脸对比功能，编写小车视频源连接测试示例。 | 完成 | — | Bug修复与视频录制 |
| 7月14日 | 完善小车导航接口与其他接口的冲突修复bug，完成人脸注册及人脸识别功能并部署至小车，完成项目效果录制与视频剪辑。 | 完成 | — | 结题答辩 |

| 报告人：张佳炅 | 日 期：2026年7月14日 |
| --- | --- |