FireGuard 项目工作日报

报告周期：2026年7月6日 — 7月14日

| 报告人 | 曹晋豪 | 职 责 | 车端后端与多车协同 |
| --- | --- | --- | --- |

▎工作概览

| 核心职责 | api_server后端开发、多车总控台、音频接口、云端告警接入、BGM播放 |
| --- | --- |

▎每日工作明细

| 日期 | 今日工作内容 | 完成情况 | 遇到的问题 | 明日计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 | 安装Ubuntu 22.04/20.04虚拟机并搭建环境，测试远程操控小车。 | 完成 | — | 地图扫描与雷达避障 |
| 7月7日 | 扫描楼层地图，测试小车雷达避障功能，改写底层控制小车代码。 | 完成 | — | 导航与识别功能测试 |
| 7月8日 | 测试小车导航、自动跟踪、颜色识别功能，改写api_server后端服务。 | 完成 | — | Web控制与视频流接入 |
| 7月9日 | 完成电脑Web控制小车并获取视频流，后端接口完善。 | 完成 | — | 中期答辩准备 |
| 7月10日 | 准备中期答辩资料、修改PPT。 | 完成 | — | 中期答辩 |
| 7月11日 | 参加中期答辩。 | 完成 | — | 多车总控台开发 |
| 7月12日 | 修复换小车后后端无法运行的问题，初步完成总控台实现多车同时控制，完善启动/停止脚本。 | 完成 | — | 多线程后端改造 |
| 7月13日 | 将车端后端服务器改为多线程，修改相关模块，添加麦克风和扬声器接口。 | 完成 | — | 云端告警面板与BGM |
| 7月14日 | 总控台接入云端告警代理面板，加入BGM音乐播放按钮，修复bug。 | 完成 | — | 结题答辩 |

| 报告人：曹晋豪 | 日 期：2026年7月14日 |
| --- | --- |