FireGuard 项目工作日报

报告周期：2026年7月6日 — 7月14日

| 报告人 | 朱宇帆 | 职 责 | 鸿蒙APP + 云平台 + CI/CD |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | — | 提交次数 | — |

▎工作概览

| 核心职责 | 鸿蒙APP开发与车端对接、烟火告警云平台前后端（接收API+Vite/React/Tailwind前端）、CI/CD流水线、需求与设计文档 |
| --- | --- |
| Git 提交 | 29 次 |

▎每日工作明细

| 日期 | 今日工作内容 | 完成情况 | 遇到的问题 | 明日计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 | 安装Linux虚拟机管理工具，安装Ubuntu并配置虚拟机环境，连接并操控小车。 | 完成 | — | 小车基础操作与需求分析 |
| 7月7日 | 操作小车完成前进/后退/转向等基础行动，使用小车地图系统绘制楼层地图，进行需求分析与项目概要架构设计。 | 完成 | — | 需求整理与文档 |
| 7月8日 | 整理需求，产出需求分析报告和可行性分析报告，继续调试小车。 | 完成 | — | CI/CD与软件说明书 |
| 7月9日 | 配置GitHub CI/CD流水线，产出软件产品说明书与软件测试雏形。 | 完成 | — | PPT与云平台设计 |
| 7月10日 | 准备演示PPT，完成云平台初步设计，搭建鸿蒙APP环境并进行代码调试。 | 完成 | — | 中期答辩 |
| 7月11日 | 参加中期答辩。 | 完成 | — | 鸿蒙APP开发 |
| 7月12日 | 鸿蒙APP开发与页面改造，云平台程序开发。 | 完成 | — | 车端对接与部署 |
| 7月13日 | 鸿蒙APP与车端对接，云平台程序部署与测试。 | 完成 | — | 收尾与答辩准备 |
| 7月14日 | 整理可演示的开发结果，准备答辩PPT，继续鸿蒙APP与车端对接。 | 进行中 | — | 结题答辩 |

| 报告人：朱宇帆 | 日 期：2026年7月14日 |
| --- | --- |

— 本文档仅供项目内部使用 —