FireGuard 项目工作日报

报告周期：2026年7月6日 — 7月14日

| 报告人 | 李沐宸 | 职 责 | APP前端 + 3D建模 + UI原型 |
| --- | --- | --- | --- |

▎工作概览

| 核心职责 | Figma UI设计、Android APP前端开发、3D模型展示、图标系统与原型规范、多车/导航/配送UI、各模块后端对接 |
| --- | --- |

▎每日工作明细

| 日期 | 今日工作内容 | 完成情况 | 遇到的问题 | 明日计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 | 完成小车虚拟环境配置，成功连接小车并使其能够移动转向。 | 完成 | — | GitHub仓库与初步分工 |
| 7月7日 | 部署GitHub仓库，实现小车雷达扫描楼层地图，明确组内初步分工。 | 完成 | — | Figma UI设计与APP环境搭建 |
| 7月8日 | 绘制APP侧UI设计Figma原型图，搭建APP开发环境。 | 完成 | — | Android前端UI开发 |
| 7月9日 | 根据Figma设计图进行安卓APP前端UI绘制，修改页面间跳转逻辑。 | 完成 | — | UI交互优化与答辩准备 |
| 7月10日 | 优化UI交互逻辑，协调优化中期答辩PPT。 | 完成 | — | 中期答辩 |
| 7月11日 | 完成中期答辩PPT最终优化并参加答辩，确定后续组内工作安排与任务优先级，补充开发多车协同功能。 | 完成 | — | 手动遥控页面优化 |
| 7月12日 | 重置手动遥控页面，新建手动遥控设置页面，成功连接APP与小车，优化UI页面组件。 | 完成 | — | 3D建模与图标系统 |
| 7月13日 | 爬取小车参数建模3D小车模型，设计APP侧3D小车展示页面；制定页面原型规范，拆分独立图标资源，补齐车队车辆图标与底部导航图标，补充手动接管雷达小窗与右侧雷达图标，统一页面原型目录；成功将小车与APP连接并实现基本移动控制，根据车端API文档优化APP侧UI布局。 | 完成 | — | 全模块对接与视频录制 |
| 7月14日 | APP优化导航页面UI并接入导航后端实现自动巡检功能；优化定点配送UI并接入后端实现多点线路绘制与运行；优化多车协同UI并接入编队后端实现多车协同；手动控制界面接入人脸识别、语音播报、音乐播放等组件并实现对应功能；维护开发文档，录制运行视频，修改答辩PPT。 | 完成 | — | 结题答辩 |

| 报告人：李沐宸 | 日 期：2026年7月14日 |
| --- | --- |