FireGuard 项目工作日报

报告周期：2026年7月6日 — 7月14日

| 报告人 | 魏贤炀 | 职 责 | 组长 / 架构师 |
| --- | --- | --- | --- |

▎工作概览

| 核心职责 | 架构设计、视觉模型训练、烟火检测全链路、语音助手集成、PR审核、答辩统筹 |
| --- | --- |

▎每日工作明细

| 日期 | 今日工作内容 | 完成情况 | 遇到的问题 | 明日计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日 | 开展前期需求调研与文献调研，对比主流视觉检测算法方案，完成项目仓库初始化与首次提交，搭建FireGuard基础框架。 | 完成 | — | 竞品分析与技术路线确认 |
| 7月7日 | 进行竞品分析并与指导老师沟通明确项目方向，创建AGENTS.md仓库规范，导入Rosmaster小车全部源码与智能小车课程材料（LFS管理大文件），完成开发环境基础准备。 | 完成 | — | 架构规划与分工协调 |
| 7月8日 | 与老师进一步确认端—边—云三层技术路线，完成项目整体架构规划，梳理语音/视觉多模态联动方案，协调各成员开发方向分工。 | 完成 | — | 烟火检测模型训练 |
| 7月9日 | 进行烟火检测视觉模型训练，同步指导车端REST API与传感器驱动开发方向，跟进OpenHarmony APP与CI/CD流水线搭建进度。 | 完成 | — | 模型训练收尾与答辩准备 |
| 7月10日 | 完成视觉模型训练收尾，审核中期答辩PPT并打磨演讲内容，为次日答辩做准备。 | 完成 | — | 中期答辩 |
| 7月11日 | 完成中期答辩汇报；同期主导烟火检测模块整体迁移（设计→规划→制品追踪→启动器→训练证据归档→验证全流程闭环），设计并实现三项识别联合防御演示方案与一键启动脚本。 | 完成 | — | 烟火AI复核告警系统开发 |
| 7月12日 | 完成烟火AI复核告警系统全链路开发（含事件状态机、证据有界存储、异步审核、YOLO检测集成及链式测试窗口），交付PC启动器、红绿灯演示模块与RAG知识库，审核合并PR #1、#2。 | 完成 | — | 语音助手全栈集成 |
| 7月13日 | 主导语音助手全栈集成（视觉/语音Demo→车端音频对接→多车语音控制→唤醒词服务「小南/小北」→DashScope CosyVoice TTS→ASR精简为单模型+Silero VAD），编写中文TTS使用指南，审核合并PR #3、#5。 | 完成 | — | 交付文档与项目图表 |
| 7月14日 | 完成PC端识别模型交付文档与全部项目图表更新（甘特图/里程碑/燃尽图/ER图/类图/数据流图/状态图），审核最终交付物与演示视频录制，为次日结题答辩做最后准备。 | 完成 | — | 结题答辩 |

| 报告人：魏贤炀 | 日 期：2026年7月14日 |
| --- | --- |